Avtorji predloge: Tomaž Dogša, Branko Drevenšek, Robert Meolic Verzija: 18.10.2016
Projekt / PREDLOGA OPI
Naročnik:
Vodja projekta:
Dokument je prilagojen za uporabo v LibreOffice Write (del paketa LibreOffice). / Dokument je izdan pod licenco CC-BY-SA, Robert Meolic, 2016.
Začetek: Konec:

Ime in priimek	Vloga	Naslov	Opomba
	Preverjanje
	Razvoj

Rubrika, ki je namenjena pregledovalcu projekta
Projekt oddan:

Naročnikove zahteve

Dokument
Naročnik
Lokacija dokumenta
Odgovorna oseba

1. Plan projekta
  1. Identifikacija dokumenta, povezava z drugimi dokumenti

Dokument: Plan Projekta
verzija
datum
lokacija
Odgovorna oseba
Reference na drugo dokumentacijo
	Interni standard CVVS 2-2000
	Naročnikove zahteve

  1. Kratek opis problema
Vstavite besedilo.
### Globalni cilji (globalne zahteve), ki jih želimo s produktom doseči
Vstavite besedilo.
### Omejitve (operacijski sistem, aparaturna oprema, standardi...)
Vstavite besedilo.
### Rok za zaključitev projekta, skupni stroški
## Vstavite besedilo.
### Funkcije
Bistvene funkcije, ki jih mora sistem izvajati, da bodo doseženi globalni cilji:
Vstavite besedilo.
### Pomembne karakteristike
Vstavite besedilo.
### Neizvedljive zahteve
Vstavite besedilo.
### Označevanje verzij
Vstavite besedilo.
  1. Zagotavljanje kakovosti (Načrt preverjanja)
### Objekti preverjanja
D1	Naročnikove zahteve
D2	Plan projekta
D3	Sistemske specifikacije
D4	Testne primere
D5	Poročilo o preverjanju
D6	Načrtovalsko dokumentacijo
D7	Uporabniški priročnik

Glede na izbran model razvoja obstajajo delni in končni produkti, ki jih je potrebno na koncu vsake faze preveriti (glej tabelo Pregled po produktih in aktivnostih). Kompleten terminski plan je podan v nadaljevanju tega dokumenta. Končni produkt predstavljajo dokumenti D1-D7.

A) Preverjanje programa v1.0

Program v1.0 bomo preverili s pregledom izvorne kode (stil kodiranja, skladnost s standardom) in testiranjem. Pripravljeni bodo določeni testni vzorci in postopki, ki jih bo natančneje definiral dokument Testni primeri. Preverjanje izvaja preverjevalec. Po preverjanju se izpolnijo pisna poročila o najdenih neustreznostih. Na podlagi teh poročil se izvede odpravljanje neustreznosti. Najprej se bodo preverili tipični testni vzorci, če pri njih ne najdemo resne hibe, se izvedejo tudi ostali testi. Ne izvaja se nobenih regresijskih testov.

### B) Preverjanje programa v2.0

Program v2.0 bomo preverili s pregledom izvorne kode (stil kodiranja, skladnost s standardom) in testiranjem. Pripravljeni bodo določeni testni vzorci in postopki, ki jih bo natančneje definiral dokument Testni primeri. Preverjanje izvaja preverjevalec. Po preverjanju se izpolnijo pisna poročila o najdenih neustreznostih. Izvedejo se vsi testi (regresijsko testiranje).

### Uporabljene bodo naslednje strategije (podroben opis je v prilogi tega dokumenta):
- prisotnost zahtev (Z)
- prepovedane vrednosti – za preverjanje robustnosti (R)
- mejne vrednosti (M)
- ugibanje napak oziroma nepravilnosti (U)

  1. Naloge in rezultirajoči dokumenti (izbran razvojni model )

Pregled po produktih in aktivnostih
	Produkt	Planirana kompleksnost1	Dejanska kompleksnost1	Odgovorna oseba za produkt	V&V metoda	Odgovorna oseba za V&V	Način sporočanja o V&V	Opomba
D1	Naročnikove zahteve
D2	Plan projekta
D3	Sistemske specifikacije
	Program v1.0
D4	Testni primeri
D5	Testno poročilo
D6	Načrtovalska dokumentacija
D7	Uporabniški priročnik
	Program v2.0
	Kompleten produkt

Roki in stroški
	AKTIVNOST	Planiran rok	Dejanski rok	Planirani napor[1]	Planirani stroški	Dejanski napor	Dejanski stroški	Izvajalec	Odgovorna oseba
A1	Planiranje projekta in analiza zahtev
A2	Načrtovanje
A3	Implementacija programa v1.0
A4	Implementacija programa v2.0
A5	Načrtovanje testnih primerov
A6	Preverjanje programa v1.0
A7	Preverjanje programa v2.0
A8	Izdelava kompletne dokumentacije
A9	Prevzem
	Skupaj napor - stroški
[1] Navedi tudi ustrezno enoto (npr.: enota so ure ali stroški ali ljudje ali kombinacija).

Enota napora: človek-dan
Stroški enote napora: 10 EUR

  1. Resursi
### Osebje (Kdo bo sodeloval, kakšna je njegova vloga, kakšne morajo biti njegove sposobnosti?)

	Oseba	AKTIVNOST	Vloga
P1		nadzor / prevzem	naročnik
P2		planiranje projekta / analiza zahtev / načrtovanje / načrtovanje testnih primerov / testiranje / izdelava uporabniškega priročnika / prevzem
P3		planiranje projekta / analiza zahtev / načrtovanje / implementacija programa v1.0 / implementacija programa v2.0 / izdelava načrtovalske dokumentacije / prevzem

### Potrebna programska orodja, knjižnice

orodje	namen, funkcija
	kodiranje, odpravljanje neustreznosti
	vodenje dokumentacije
	merilnik kompleksnosti

### Potrebna aparaturna oprema

orodje	namen, funkcija
	kodiranje, odpravljanje neustreznosti, vodenje dokumentacije
	izpis dokumentacije

  1. Razdelitev stroškov

Glej točko D2.4.

  1. Terminski plan projekta

	AKTIVNOST	ČASOVNA SKALA
		1	1 2	2	2 3	3	3 4	4	4 5	5	5 6	6	6 7	7	7 8	8	8 9	9	9 10	10	10 11	11	11 12	12	12 13	13	13 14	14	14 15	15
A1	Planiranje projekta in analiza zahtev
A2	Načrtovanje
A3	Implementacija programa v1.0
A4	Implementacija programa v2.0
A5	Načrtovanje testnih primerov
A6	Preverjanje programa v1.0
A7	Preverjanje programa v2.0
A8	Izdelava kompletne dokumentacije
A9	Pregled izvorne kode programa
A10	Prevzem
	DOKUMENT (skrajni rok)	1	1 2	2	2 3	3	3 4	4	4 5	5	5 6	6	6 7	7	7 8	8	8 9	9	9 10	10	10 11	11	11 12	12	12 13	13	13 14	14	14 15	15
D1	Naročnikove zahteve
D2	Plan projekta
D3	Sistemske specifikacije
D4	Testni vzorci
D5	Testno poročilo
D6	Načrtovalska dokumentacija
D7	Uporabniški priročnik

Legenda:

Trajanje aktivnosti: + planiran čas, * dejansko porabljen čas

  1. Pojmovnik

pojem	razlaga
naročnik

  1. Priloge
### Opisi uporabljenih strategij

Opis strategije: Prisotnost zahtev (Z)

1. Strategija je uporabna je v vseh primerih, kjer so znane specifikacije oziroma zahteve, med katerimi ni nobenih relacij. Predpostavka o napaki: določena zahteva ni implementirana. S to strategijo odkrivamo zahteve, ki niso implementirane. Razen zelo redkih izjem, ne bomo odkrili napačno implementiranih zahtev in zahtev, ki so po nepotrebnem implementirane.
2. Testirni model je seznam zahtev.
3. Pravilo za načrtovanje testnih primerov: Za vsako zahtevo tvori najmanj en testni primer. Vhodne podatke si poljubno izberi.
4. Z načrtovanjem testnih primerov lahko začnemo, ko so zahteve postavljene.
5. Testirna strategija je izčrpana, ko preverimo prisotnost vsake zahteve v seznamu.

Opis strategije za preverjanje robustnosti (R)

1. Strategija je uporabna je v vseh primerih, kjer je zahtevana robustnost in je možno tvoriti opis vhodne domene.
2. Predpostavka o nepravilnosti: program ni robusten, čeprav bi moral biti. S to strategijo ne bomo odkrili nepravilnosti, ki se pojavljajo pri procesiranju veljavnih podatkov.
3. Testirni model je opis vhodne domene.
4. Pravilo za načrtovanje testnih primerov: V vhodni domeni in identificiraj prepovedane razrede. Za vsak prepovedan razred tvori en testni primer.
5. Z načrtovanjem testnih primerov lahko začnemo, ko je opisana vhodna domena.
6. Testirna strategija je izčrpana, ko smo pokrili vse neveljavne razrede v vhodni domeni. Zgornje število testnih primerov je enako številu neveljavnih razredov.

Opis strategije: ugibanje nepravilnosti (U)

1. Strategija je splošno uporabna.
2. Predpostavlja se, da je prisotna določena nepravilnost ali napaka.
3. Testirni model je seznam potencialnih nepravilnosti oziroma napak.
4. Pravilo za načrtovanje testnih primerov: Za vsako potencialno napako oziroma nepravilnost v seznamu tvorimo en testni primer, s katerim preverimo, ali je ta napaka/nepravilnost prisotna.
5. Z načrtovanjem testnih primerov lahko začnemo, ko je imamo pripravljen seznam.
6. Testirna strategija je izčrpana, ko smo pokrili celoten seznam. Zgornje število testnih primerov je enako številu napak oziroma nepravilnosti v seznamu.

1. Opis strategije: mejne vrednosti (M)
  1. Strategija je splošno uporabna.
  2. Predpostavka o nepravilnosti: vhodni podatki, ki se nahajajo v okolici ali pa točno na meji med veljavnim in neveljavnim območjem, se bodo nepravilno procesirali.
  3. Testirni model je vhodna in izhodna domena.
  4. Pravilo za načrtovanje testnih primerov: določi meje med veljavnimi in neveljavnimi podatki. Izberi vrednost točno na meji, malo nad in malo pod njo.
  5. Z načrtovanjem testnih primerov lahko začnemo, ko je imamo podatkovni slovar.
  6. Testirna strategija je izčrpana, ko smo uporabili vse meje.